Dokumentation PWA

Prjokektgång

Vi fick i uppgift att skapa en så kallad ”PWA” tillsammans med eleverna i årskurs 3 på nösnäsgymnasiets IT-utbildning. Vi skall i denna uppgift göra allt från deras logotyp till att skapa Wireframes och liknande för deras nya PWA. Till att börja med så fick vi som ansvariga för denna PWA, information kring vad en PWA är och hur vi skall gå tillväga för att få ett fungerande samt stimulerande resultat.

Ett möte hålls med alla gruppmedlemmar. Här får medlemmarna lära känna varandra mer och vi diskuterar hur man skall gå tillväga i deras UF-företag. Där framkom bland annat deras affärsidé kring att sälja webbsidor till andra UF-företag. Till oss som skulle skapa en ”Progressive Web App” så fick vi några idéer kring vad våra kunder hade i tanke med deras egna sida och vad för funktioner som skall finnas.

Efter det givande samtalet med gruppens medlemmar så börjades det byggas på företagets tänkta grafiska profil. Här skapades flera Wireframes som är den grundläggande layout som ska användas på sidan, färgscheman samt logotyper. Dessa skickades sedan till företaget för val och respons för vidareutveckling.